# ROMÂNIA

# JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA COMUNEI CISLAU

Telefon: 0238 551580/ Fax:0238551363

E-mail: primariacislau@clicknet.ro

Nr.1201/06.04.2009

UNIUNEA EUROPEANA FINANTEAZA PROIECTE DE INVESTITII IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI PENTRU SECTORUL PUBLIC

# REZUMAT  PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

# PERIOADA DECEMBRIE 2008 - APRILIE 2009

« Sistem de management integrat al deseurilor in zona localitatilor de pe Valea Buzaului si Valea Chiojdului cu statia de transfer in comuna Cislau, judetul Buzau »

S-a efectuat licitatia privind Serviciile de proiectare tehnica pentru constructie lucrari publice privind proiectul « Sistem integrat al deseurilor in zona localitatilor de pe Valea Buzaului si Valea Chiojdului cu statia de transfer in comuna Cislau, judetul Buzau ». S-a incheiat contractul nr. 2630/27.10.2008 pentru suma de 83786 ron la care se adauga TVA-ul in valoare de 15919.34 ron.

Prin - Hotararea Consiliului Local Cislau nr.8 din 23.02.3009  s-a aprobat “Proiectul tehnic, Lista de utilaje si dotari, detalii de executie, proiect pentru Autorizatie de construire” cu titlul Sistem de management integrat al deseurilor cu statie de transfer in comuna Cislau, judetul Buzau” din cadrul programului PHARE CES 2005, avand ca beneficiar Consiliul local Cislau, nr. Proiect RO 2005/017-553.04.01.04.01.18 si denumire a proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in zona localitatilor de pe valea Buzaului si Valea Chiojdului cu statia de transfer in comuna Cislau, judetul Buzau”.

S-a intocmit documentatia standard pentru achizitia publica de servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica. S-a primit avizul din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est inregistrat la nr.3205/08.12.2008.

A fost sustinuta licitatia privind achizitia publica de servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica.

S-a constatat in urma sustinerii licitatiei, neconcordante intre criteriul de atribuire stabilit in Documentatia de atribuire si criteriul de atribuire stabilit in invitatia de participare la procedura fiind incalcate prevederile art.197 din OG 34/2006 consolidata in baza Legii de aprobare 337/2007, Legii 128/2007 si OUG 94/2007, fapt pentru care a fost anulata aceasta procedura.

S-a intocmit documentatia standard pentru achizitia publica de «Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica ». S-a primit avizul din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est inregistrat la nr.06/BJBZ/21.01.2009, NR..527/21.01.2009, inregistrat la sediul  Primariei comunei Cislau sub nr.249/21.01.2009 cu privire la reorganizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de «Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica ».

In data de 04.02.2009 a fost sustinuta licitatia la care au participat 5 ofertanti. Avand in vedere neindeplinirea unor conditii obligatorii de catre toti ofertantii, s-a procedat la anularea licitatiei. S-a intocmit documentatia standard pentru achizitia publica de « Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica ». S-a primit avizul din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est inregistrat la nr.11bJBZ/11.02.2009, NR..1123/11.02.2009, inregistrat la sediul  Primariei comunei Cislau sub nr.469/11.02.2009 cu privire la reorganizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de «Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica » urmand a fi sustinuta a 3-a licitatie cu privire la achizitia publica de «Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica ».

Procedura privind achizitia publica de «Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica » s-a incheiat ca urmarea a licitatiei din 20.02.2009. Firma declarata castigatoare este SC Flarom Advertising SRL Iasi care a ofertat suma de 16490 ron. S-a incheiat contractul de prestare servicii nr. 1008/24.03.2009. A fost primit avizul de conformitate cu regulile de identitate vizuala din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind macheta pliant.

S-a intocmit documentatia standard pentru sustinerea licitatiei de executie lucrari si achizitionare echipamente cu montaj urmand primirea avizului din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei si al Agentiei de Dezvoltare Regionala  a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est in vederea sustinerii licitatiei .

In ce priveste achizitia serviciului privind dirigentia de santier, procedura a fost demarata urmand a fi finalizata.

MANAGER PROIECT,						CONSILIER JURIDIC,

PRIMAR, MITROIU DUMITRU					FLOREA VALENTINA