ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI

Telefon: 0238 528742

E-mail: primariabeceni@yahoo.com

Nr.1609/12.05.2009

UNIUNEA EUROPEANA FINANTEAZA PROIECTE DE INVESTITII IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI PENTRU SECTORUL PUBLIC

# REZUMAT  PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

# PERIOADA DECEMBRIE 2008 - MAI 2009

« Sistem de management integrat al deseurilor in zona localitatilor de pe Valea Slănicului cu statia de transfer in comuna Beceni, judetul Buzau »

In perioada decembrie 2008 – mai 2009 au fost desfasurate urmatoarele activitati :

A fost sustinuta licitatia privind achizitia publica de servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica, în data de 23.12.2008.

S-a constatat in urma sustinerii licitatiei, neconcordante intre criteriul de atribuire stabilit in Documentatia de atribuire si criteriul de atribuire stabilit in invitatia de participare la procedura fiind incalcate prevederile art.197 din OG 34/2006 consolidata in baza Legii de aprobare 337/2007, Legii 128/2007 si OUG 94/2007, fapt pentru care a fost anulata aceasta procedura.

S-a reluat procedura de licitatie prin intocmirea documentatiei standard pentru achizitia publica de «Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica ». S-a primit avizul din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est inregistrat la nr. 09/BJBZ/04.02.2009, cu privire la reorganizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de «Servicii de publicitate si de realizare a unei campanii de constientizare publica ».

In data de 17.02.2009 a fost sustinuta licitatia la care au participat 6 ofertanti. Firma declarata castigatoare este SC Chronos Trade SRL Bucuresti care a ofertat suma de 17850 ron, exclusiv TVA. S-a incheiat contractul de prestare servicii nr. 905/19.03.2009. A fost primit avizul de conformitate cu regulile de identitate vizuala din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind macheta pliant in data de 10.04.2009.

Au fost tiparite cele 200.000 de pliante conforme normelor in vigoare urmand a fi predate consiliilor locale implicate in proiect, reprezentati de promotorii locali.

In vederea finalizării Proiectului Tehnic realizat pe baza Studiului de Fezabilitate, a fost necesară întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizului de amplasament şi avizul de gospodărire a apelor.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

Pentru obţinerea avizului de amplasament, eliberat de Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa, este necesară transmiterea unei documentaţii tehnice întocmite de către un proiectant atestat de Ministerul Mediului şi Gospodarirei Apelor conform legislaţiei în vigoare referitoare la amplasarea unor obiective economice şi sociale în zona inundabilă a albiei majore şi realizarea anticipată a lucrărilor şi măsurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare şi asigurarea curgerii apelor. Acesta va cuprinde obligatoriu şi următoarele elemente :

- studiul inundabilităţii amplasamentului;

- evaluarea globală a consecinţelor ecologice potenţiale, precum şi restricţiile şi măsurile impuse în scopul limitării şi prevenirii impactului asupra gospodăririi cantitative şi calitative a apelor; elemente privind realizarea anticipată a lucrărilor şi măsurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare şi pentru asigurarea curgerii apei.

După efectuarea studiului de piaţă a fost identificată o societate care îndeplineşte condiţiile enumerate mai sus, societate care a fost de acord să efectueze un astfel de studiu, dar cu conditia de a-i pune la dispozitie ridicarile topografice pe paraul Slănic, in amonte 2 km şi in aval 1 km, in vederea determinarii profilelor transfersale. Drept urmare au fost efectuate si aceste ridicari de catre alta societate identificata prin studiu de piata, dar conditiile atmosferice au determinat intarzieri majore de la graficul initial.

In urma masuratorilor a fost finalizat studiu de inundabilitate, studiu ce a fost transmis proiectantului care pe data de 18.03.2009 ne-a inaintat proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de executie, proiectul pentru autorizatia de construire si documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor.

Intreaga documentatie aferenta proiectului tehnic a fost transmisa Agentiei de Dezvoltare Regionala 2 Sud-est si firmei de consultanta in vederea avizarii.

In urma verificarii proiectului tehnic de catre firma de consultanta PM Irlanda  ne-a parvenit avizul favorabil in data de 06.05.2009.

Prin  Hotararea Consiliului Local Beceni nr.21/2009 s-a aprobat “Proiectul tehnic, Lista de utilaje si dotari, detalii de executie, proiect pentru Autorizatie de construire”  si sustinerea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului  “Sistem de management integrat al deseurilor cu statie de transfer in comuna Beceni, judetul Buzau” din cadrul programului PHARE CES 2005, avand ca beneficiar Consiliul local Beceni, nr. Proiect RO 2005/017-553.04.01.04.01.15.

Au fost depuse documentatiile in vederea obtinerii de avize si acorduri si s-au obtinut pana in prezent aviz electrica, aviz drumuri judetene, aviz silvic, aviz sanatatea populatiei.

S-a intocmit documentatia standard pentru sustinerea licitatiei de executie lucrari si achizitionare echipamente cu montaj urmand primirea avizului din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei si al Agentiei de Dezvoltare Regionala  a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est in vederea sustinerii licitatiei .

Manager Proiect,

Burlacu Adrian

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene